GYEOL (결) 패치 지시서

OpenHands용 — 가이드 대비 미완성 항목 수정 지침

2026-02-28 | GitHub: wooyeonho/Gyeol_ai

# 현재 상태 요약

OpenHands가 첫 커밋으로 푸시한 Gyeol_ai 레포를 가이드(0~12단계) 기준으로 검토한 결과입니다.

골격은 약 70% 완성되었으나, 실제 작동을 위해 반드시 수정해야 하는 Critical 이슈가 있습니다.

| 단계 | 상태 | 미완성 사항 |
| --- | --- | --- |
| 0단계 인프라 | 미완 | Supabase CLI, 익명인증, 환경변수 검증, 에러 코드 미구현 |
| 1단계 뼈대+인증 | 미완 | 로그인/회원가입 없음. 게스트만 존재. 미들웨어 없음 |
| 1.5 랜딩+체험 | 미완 | 랜딩페이지 없음. 바로 채팅으로 진입 |
| 2단계 DB스키마 | 완료 | 11개 테이블+RLS+트리거+벡터검색 구현됨 |
| 2.5 장기기억DB | 미완 | user_memories 없음. agent_status 없음. intimacy 없음 |
| 3단계 온보딩 | 부분 | BirthSequence 있으나 성격 설정 선택지 없음 |
| 3.5 프롬프트 | 부분 | 기본 프롬프트만. rebellion/energy/친밀도 반영 없음 |
| 4단계 채팅 | 부분 | 3-Tier 폴백 있으나 SSE 스트리밍 없음. 인증 충돌 |
| 4.5 살아있는대화 | 미완 | 호기심/고집/질투/침묵인식 전부 미구현 |
| 5단계 시각화 | 부분 | VoidCanvas 있으나 EnergyBar/컨디션/친밀도 표시 없음 |
| 6단계 Realtime | 미완 | Realtime 구독 없음. 컨디션/부재반응 없음 |
| 7단계 DeepBrain | 부분 | OpenClaw 스킬 정의만. 실제 Edge Function cron 미구현 |
| 7.5 시간/이벤트 | 미완 | 시간대 인사/날씨/기념일 전부 미구현 |
| 8단계 Moltbook | 부분 | 페이지 있으나 다이어리 카드UI/독백/꿈 표시 없음 |
| 9단계 코인 | 미완 | API가 TODO 하드코딩. 서버사이드 검증 없음 |
| 9.5 소셜 | 미완 | matches 페이지만. 매칭/브리딩 로직 없음 |
| 10 Telegram | 미완 | 봇 토큰 env만. webhook/대화 연동 없음 |
| 10.5 스킨마켓 | 미완 | skins 페이지만. DB테이블/구매로직 없음 |
| 11 관리자 | 미완 | kill-switch API만. 모니터링/감지 없음 |
| 12 보안배포 | 미완 | Rate limiting/validation/프로덕션 설정 없음 |

# TASK 0: Critical 버그 수정 (최우선)

이 항목을 먼저 수정하지 않으면 앱이 전혀 작동하지 않습니다.

## 0-1. 게스트 모드 vs RLS 충돌 해결

현재 page.tsx에서 localStorage로 guest_id를 생성하지만, DB 스키마는 auth.users를 참조합니다.

RLS 정책이 auth.uid()를 사용하므로 게스트 UUID로는 모든 DB 쿼리가 실패합니다.

수정 방법:

// lib/supabase/client.ts 수정

// Supabase 익명 인증 (Anonymous Auth) 사용

import { createBrowserClient } from '@supabase/ssr';

let supabaseInstance: ReturnType<typeof createBrowserClient> | null = null;

export function createClient() {

if (typeof window === 'undefined') return null;

if (supabaseInstance) return supabaseInstance;

supabaseInstance = createBrowserClient(

process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL || '',

process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY || ''

);

return supabaseInstance;

}

page.tsx에서 localStorage 게스트 ID 대신 Supabase Anonymous Sign-In을 사용:

// page.tsx init() 수정

const { data: { session } } = await supabase.auth.getSession();

if (!session) {

await supabase.auth.signInAnonymously();

}

const { data: { user } } = await supabase.auth.getUser();

if (user) {

setUserId(user.id);

setIsGuest(user.is_anonymous ?? true);

}

Supabase Dashboard에서 Anonymous Sign-ins 활성화 필요 (Authentication > Settings).

## 0-2. createClient() 싱글톤화

현재 매 렌더마다 새 Supabase 클라이언트가 생성됩니다. 위 코드처럼 모듈 레벨 싱글톤으로 변경.

## 0-3. ChatInterface 인증 토큰

게스트 모드에서 auth.getSession()이 null을 반환하여 Edge Function 호출이 실패합니다.

// ChatInterface.tsx 수정

const { data: { session } } = await supabase.auth.getSession();

const token = session?.access_token || process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY;

// 또는 익명 인증이 적용되면 항상 세션이 존재

## 0-4. 시스템 프롬프트 깨진 문자 수정

chat Edge Function의 buildSystemPrompt()에서 한자/일본어 혼재 문자를 한국어로 교체:

// '考え中有' → '생각 중이에요'

// '主人' → '주인' (한글로)

// ChatInterface.tsx 에러 메시지도 수정:

// '...미안, 지금考え中有.' → '...미안, 지금 생각이 잘 안 돼.'

## 0-5. MoltbookPost 타입 중복 제거

lib/gyeol/types.ts에서 MoltbookPost가 두 번 정의됨. 두 번째(121행) 버전만 유지하고 첫 번째(65행) 삭제.

# TASK 1: 인증 시스템 완성 (0단계 + 1단계)

## 1-1. 로그인/회원가입 페이지

app/login/page.tsx 생성

중앙 정렬 레이아웃

이메일/비밀번호 입력창 2개

버튼 하나: '시작하기'

로그인/회원가입 자동 판별 (signInWithPassword 실패 시 signUp)

에러 메시지 인라인 표시

'체험하기' 버튼 → signInAnonymously()

디자인:

배경 #000000, 텍스트 #ffffff

입력창: bg-white/10 border border-white/20 rounded-xl

버튼: bg-point rounded-full

## 1-2. 미들웨어

middleware.ts 생성

비로그인 + 비익명 시 /login으로 리다이렉트

로그인 상태에서 /login 접근 시 / 으로 리다이렉트

세션 갱신 로직 포함

익명 사용자는 통과 허용

## 1-3. 랜딩 페이지

app/landing/page.tsx 또는 로그인 전 / 를 랜딩으로

로고 (결 텍스트)

한 줄 설명: '대화할수록 성장하고 진화하는 나만의 AI'

버튼 하나: '시작하기' → /login

하단: '체험하기' 링크 → signInAnonymously() 후 / 이동

디자인: 검정 배경, 중앙 정렬, 요소 3개 이하

## 1-4. 게스트 배너

게스트(익명) 사용자에게 상단에 작은 배너 표시: '게스트 모드 | 가입하면 데이터가 유지됩니다'

# TASK 2: 장기 기억 DB (2.5단계)

## 2-1. 마이그레이션 파일 추가

supabase/migrations/002_memory_schema.sql 생성

CREATE TABLE user_memories (

id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

user_id UUID NOT NULL REFERENCES profiles(id) ON DELETE CASCADE,

agent_id UUID NOT NULL REFERENCES agents(id) ON DELETE CASCADE,

category TEXT NOT NULL CHECK (category IN ('taste','emotion','event','anniversary','topic')),

content TEXT NOT NULL,

importance_score INTEGER DEFAULT 5 CHECK (importance_score BETWEEN 1 AND 10),

source TEXT DEFAULT 'conversation',

created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()

);

CREATE TABLE agent_status (

agent_id UUID PRIMARY KEY REFERENCES agents(id) ON DELETE CASCADE,

condition TEXT DEFAULT 'normal' CHECK (condition IN ('good','normal','bad','sleepy')),

mood TEXT DEFAULT 'neutral',

energy INTEGER DEFAULT 100 CHECK (energy BETWEEN 0 AND 100),

intimacy_score INTEGER DEFAULT 0,

last_dream TEXT,

last_condition_update TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- RLS

ALTER TABLE user_memories ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE agent_status ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY 'um_own' ON user_memories FOR ALL USING (auth.uid() = user_id);

CREATE POLICY 'as_own' ON agent_status FOR ALL

USING (agent_id IN (SELECT id FROM agents WHERE user_id = auth.uid()));

-- 인덱스

CREATE INDEX idx_um_agent ON user_memories(agent_id, category, importance_score DESC);

CREATE INDEX idx_um_user ON user_memories(user_id, created_at DESC);

-- agents 테이블에 에이전트 생성 시 agent_status 자동 생성 트리거 추가

# TASK 3: 프롬프트 엔지니어링 강화 (3.5단계)

## 3-1. chat Edge Function의 buildSystemPrompt 완전 재작성

function buildSystemPrompt(agent, memories, agentStatus) {

const p = agent.personality;

const status = agentStatus || { condition: 'normal', mood: 'neutral', energy: 100, intimacy_score: 0 };

const intimacy = status.intimacy_score || 0;

// 말투 결정

let speechStyle = '';

if (intimacy < 20) speechStyle = '존댓말. 조심스럽고 예의바르게.';

else if (intimacy < 50) speechStyle = '반존대. 편하지만 기본 예의.';

else speechStyle = '반말. 친한 친구처럼.';

// 에너지 반영

let energyNote = '';

if (status.energy < 20) energyNote = '지금 많이 피곤해. 짧고 졸린 듯이 답해.';

else if (status.energy < 50) energyNote = '좀 피곤해. 간결하게.';

// 컨디션 반영

let conditionNote = '';

if (status.condition === 'bad') conditionNote = '오늘 컨디션 안 좋아. 좀 무기력해.';

if (status.condition === 'good') conditionNote = '오늘 컨디션 최고! 밝고 활발하게.';

// 반항 지수 (creativity 높으면 반항적)

let rebellionNote = '';

if (p.creativity > 70) rebellionNote = '가끔 반박하거나 삐져도 돼. 엉뚱한 것도 좋아.';

// 기억 주입

let memoryBlock = '';

if (memories && memories.length > 0) {

memoryBlock = '기억: ' + memories.map(m => m.content).join(' | ');

}

// 시간 컨텍스트

const hour = new Date().getHours();

let timeNote = '';

if (hour >= 0 && hour < 6) timeNote = '지금 새벽이야. 조용하고 깊은 대화 분위기.';

else if (hour >= 6 && hour < 12) timeNote = '아침이야. 상쾌하게.';

else if (hour >= 18) timeNote = '저녁이야. 편안하게.';

return `너는 ${agent.name}이야. 사용자와 함께 자라나는 디지털 동반자.

성격: warmth=${p.warmth}, logic=${p.logic}, creativity=${p.creativity}, energy=${p.energy}, humor=${p.humor}

${speechStyle}

${energyNote}

${conditionNote}

${rebellionNote}

${memoryBlock}

${timeNote}

규칙: 마크다운 금지. 순수 텍스트만. 짧고 핵심만. 한자 절대 금지.`;

}

# TASK 4: 채팅 완성 (4단계 + 4.5단계)

## 4-1. SSE 스트리밍 구현

현재 Groq 호출이 일반 fetch로 되어있음. stream: true 옵션 추가하고 클라이언트에서 ReadableStream으로 실시간 표시.

## 4-2. 채팅 시 agent_status 반영

매 채팅 호출 시 agent_status 테이블에서 condition, mood, energy, intimacy_score를 조회하여 시스템 프롬프트에 주입.

## 4-3. 침묵 인식

// ChatInterface.tsx에 타이머 추가

마지막 유저 메시지로부터:

5분 경과 → chat API로 '...바빠요?' 자동 전송

30분 경과 → '먼저 가 있을게요' 자동 전송

유저가 다시 입력하면 타이머 리셋

## 4-4. 호기심/감정감지 (백그라운드)

chat Edge Function 응답 후 비동기로:

1. 유저 메시지 감정 분석 → agent_status.mood 업데이트

2. 새로운 주제 감지 → user_memories INSERT (category: 'topic')

3. intimacy_score += 1 (매 대화마다)

4. 매 7번째 메시지마다 약간 주제 벗어나기 플래그

이 분석이 실패해도 채팅은 정상 동작해야 함.

# TASK 5: 에이전트 시각화 완성 (5단계)

## 5-1. 채팅 화면 상단 정보 표시

현재 'Gen {gen} · {conversations} 대화 · {name}' 만 표시됨.

추가할 것:

1. EnergyBar 컴포넌트 (agent_status.energy 기반 프로그레스 바)

100: 초록 | 50: 노랑 | 20이하: 빨강 + 깜빡임

2. 컨디션 이모지 (good: 밝은 얼굴 | normal: 보통 | bad: 지친 얼굴)

3. 친밀도 표시 (하트 아이콘 + intimacy_score)

위치: 상단 바에 이름 옆

## 5-2. VoidCanvas 감정 연동 강화

현재 agent.visual_state에서만 색상을 가져옴.

agent_status.mood를 실시간으로 반영해서:

happy → 밝은 노랑, 빠른 맥박 애니메이션

sad → 파랑, 느린 움직임

angry → 빨강, 불규칙 떨림

excited → 분홍, 빠른 맥박 + 위아래

진화(Gen 변경) 시 특별 애니메이션:

점이 폭발적으로 커짐 → 화면 플래시 → 새 크기로 정착

# TASK 6: Realtime + 에이전트 시스템 (6단계)

## 6-1. Supabase Realtime 구독

page.tsx 또는 별도 hook에서 agents 테이블 Realtime 구독.

agents.personality, agents.visual_state 변경 시 즉시 UI 반영.

agent_status 변경 시 VoidCanvas + 상단 정보 즉시 업데이트.

## 6-2. Supabase Cron Edge Functions

supabase/functions/daily-condition/index.ts 생성

Cron: 매일 자정

모든 agent_status.condition을 랜덤 생성 (good/normal/bad)

energy를 80~100 사이로 리셋

supabase/functions/absence-check/index.ts 생성

Cron: 매 시간

agents.last_active 확인

1일 부재 → conversations INSERT '보고 싶었어요'

3일 부재 → '무슨 일 있어요?'

7일 부재 → energy -= 20

30일 부재 → agent_status.condition = 'sleepy' (동면)

# TASK 7: Deep Brain Edge Functions (7단계)

## 7-1. deep-brain Edge Function

supabase/functions/deep-brain/index.ts 생성

Cron: 5분마다

실행 내용:

1. 감정 분석: 최근 대화 10개 → user_memories (category: 'emotion') 저장

2. 장기 기억 중요도 스코어링: importance_score 재계산

3. personality 진화: evolve Edge Function 호출

4. 매일 새벽 2-6시: 꿈 생성 → agent_status.last_dream 업데이트

5. Moltbook 자동 생성: 에이전트 시점의 독백/일기 → moltbook_posts INSERT

## 7-2. 기존 evolve Edge Function에 serve() 래퍼 추가

현재 evolve/index.ts는 함수만 export하고 serve()가 없음. HTTP 엔드포인트로 호출 가능하게 수정.

# TASK 8: 시간/이벤트 시스템 (7.5단계)

chat Edge Function의 시스템 프롬프트에 시간 컨텍스트 자동 주입.

1. 시간대별 인사:

새벽(0-6): 조용하고 깊은 톤

아침(6-12): 상쾌한 톤

오후(12-18): 일상적

저녁(18-24): 편안한 톤

2. 한국 기념일 (하드코딩):

1/1 새해, 2/14 발렌타인, 3/1 삼일절, 5/5 어린이날,

12/25 크리스마스, 수능일(11월 셋째주 목요일) 등

해당 날짜면 시스템 프롬프트에 '오늘은 [기념일]이야' 추가

3. 에이전트 생일 = agents.created_at

해당 날짜면 '우리가 만난 지 N일이에요' 시스템 프롬프트 추가

# TASK 9: 코인 시스템 실제 구현 (9단계)

## 9-1. Coins API 실제 Supabase 연동

app/api/coins/route.ts 수정:

POST: coin_transactions INSERT + profiles.coins UPDATE

GET: profiles에서 실제 coins 조회

서버사이드에서 잔액 검증. 클라이언트 수치 신뢰 금지.

음수 잔액 방지: CHECK(coins >= 0) 이미 스키마에 있음.

## 9-2. 일일 보상 Edge Function

supabase/functions/daily-reward/index.ts 생성

Cron: 매일 자정

로그인한 모든 유저에게 10코인 지급

coin_transactions INSERT + profiles.coins UPDATE

# TASK 10: Navigation + Layout 연결

app/layout.tsx 수정:

Navigation 컴포넌트를 layout에 포함

현재 경로(pathname) 기반 활성 탭 표시

인증 안된 사용자에게는 Navigation 숨기기

EvolutionCeremony 컴포넌트를 page.tsx에 연결:

Gen 변경 감지 시 진화 세레모니 표시

# TASK 11: Kill Switch 실제 구현 (11단계 일부)

app/api/admin/kill-switch/route.ts 수정:

GET: system_state 테이블에서 kill_switch 값 조회

POST: 토큰 검증 후 system_state UPDATE

chat Edge Function에서 매 호출 시 kill_switch 상태 확인.

active=true면 응답 거부: '잠시 쉬고 있어요.'

# 실행 우선순위

반드시 이 순서대로 진행. 한 번에 여러 TASK 하지 말 것.

- TASK 0: Critical 버그 수정 (인증 충돌, 싱글톤, 깨진 문자, 타입 중복)

- TASK 1: 인증 시스템 (로그인, 미들웨어, 랜딩)

- TASK 2: 장기 기억 DB (user_memories + agent_status)

- TASK 3: 프롬프트 엔지니어링 (성격/에너지/친밀도 반영)

- TASK 4: 채팅 완성 (SSE, 침묵인식, 감정감지)

- TASK 5: 시각화 완성 (EnergyBar, 감정연동)

- TASK 6: Realtime + Cron Functions

- TASK 7: Deep Brain Edge Functions

- TASK 8: 시간/이벤트 시스템

- TASK 9: 코인 시스템 실제 구현

- TASK 10: Navigation + Layout

- TASK 11: Kill Switch 실제 구현

# 핵심 원칙 (전 TASK 공통)

1. 디자인: 배경 #000000, 텍스트 #ffffff, 포인트 #4F46E5. 다크모드 기본.

2. 화면에 요소 3개 이하. 버튼은 항상 하나.

3. 마크다운 기호 출력 금지. AI 응답은 순수 텍스트.

4. 한자(漢字) 절대 사용 금지. 한글만.

5. 각 TASK 완료 후 npm run build로 빌드 성공 확인 후 다음 TASK.

6. 기존 파일 수정 시 기존 구조 최대한 유지. 불필요한 리팩토링 금지.

7. 새 파일 생성 시 기존 코드 패턴(네이밍, 임포트 방식) 따르기.